REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

Szanowni Państwo,

początek roku jest czasem, w którym warto poinformować o nowych zamierzeniach, które planujemy wykonywać w 2022 r. lub w latach przyszłych. Mamy nadzieję, że pozwoli nam na to sytuacja społeczno – gospodarcza, która niekorzystnie zmienia się w związku m.in. z wybuchem wojny w Ukrainie…

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nowe oddziały przedszkolne w Lubocinie i Sławoszynie działają. W tych obu miejscach możemy przyjąć łącznie 49 dzieci. W 2022 r., przy obiekcie w Sławoszynie powstanie jeszcze nowy plac zabaw, a istniejący w Lubocinie zostanie zmodernizowany. W  ramach projektu 
za łączną kwotę ponad 276.000 zł doposażyliśmy wszystkie oddziały przedszkolne i klasy „0” 
na terenie całej gminy w różnego typu wyposażenie do prowadzenia zajęć rozwojowych oraz edukacyjnych. Planuje się także przeprowadzenie dokształcania chętnej kadry nauczycielskiej.

Po feriach zimowych rozpoczął funkcjonowanie rozbudowany i zmodernizowany segment Szkoły Podstawowej w Krokowej. W ramach projektu, za kwotę ponad 3,3 mln zł, powstało dodatkowych 5 w pełni wyposażonych sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym. Ponadto,  zgodnie z przepisami wybudowano windę. Poza tym wyremontowane zostały istniejącego kondygnacje znajdujące się w tym obiekcie.

(zdjęcia w Sławoszynie i Krokowej)

KULTURA, TURYSTYKA, REKREACJA

Po wykonaniu kompleksowej modernizacji ścieżki rowerowej asfaltowej na trasie Krokowa – Swarzewo prowadzone są prace na kolejnym odcinku ścieżki w miejscowości Białogóra 
(ul. Lubiatowska i Jastaka). Prace będą trwały do późnej wiosny. W ramach realizacji całości projektu wykonamy remont ścieżki gruntowej na „nadmorskiej” trasie Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki – Białogóra. Całość prac powinniśmy zakończyć do wakacji 2022 r. Zaraz po okresie letnim rozpoczniemy przebudowę most drewnianego przy ujściu Piaśnicy w Dębkach. Pod koniec marca została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania.

(zdjęcie - prace na ul. Jastaka w Białogórze)

DROGI i CHODNIKI

Sukcesywnie prowadzone są prace polegające na remoncie, przebudowie i budowie kilku dróg na terenie naszej gminy. Odebrano inwestycję na ul. Ogrodowej oraz parking (na terenie działki po byłym budynku urzędu gminy) w Krokowej. Na kwiecień przewidziano układanie warstw asfaltowych na ul. Szkolnej w Krokowej i na ul. Leśnej w Wierzchucinie. Po przerwie zimowej sukcesywnie przez okres około 2 lat będziemy wykonywać dalsze prace tj. w Wierzchucinie - ul. Kaszubska, Nowa; w Żarnowcu - ul. Na Stoku i Wiśniowa; w Krokowej – parking 
za budynkiem Urzędu Gminy.

Wysoce zawansowana jest przebudowa mostu na kanale „A” w ciągu ulicy Łąkowej 
w Dębkach (przy polu namiotowym „KASZUB”). To zadanie ma zostać wykonane 
do weekendu majowego. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się roboty dotyczące przebudowy ulic w miejscowości Łętowice.

Jesteśmy inwestorem i płatnikiem inwestycji realizowanych przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych. Sami wykonaliśmy i sfinansowaliśmy chodnik przy drodze wojewódzkiej 
w Kłaninie. Płacimy 50% wszystkich kosztów (tj. niemal 2.200.000 zł) do budowy nowych chodników przy drogach powiatowych: pomiędzy Jeldzinem i Krokową, w Lubkowie, 
w Lisewie i Karlikowie, a także remontu nawierzchni asfaltowej drogi w Karwieńskich Błotach Pierwszych.

(zdjęcia - most Dębki i chodnik Karlikowo)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakończono montaż systemu zdalnego odczytu wodomierzy (I etap) wraz z montażem ponad 1000 szt. wodomierzy w miejscowości Dębki oraz budowę sieci wodociągowej tranzytowej na trasie Żarnowiec – Odargowo. Niebawem zakończą się inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne realizowane w Sławoszynku (ul. Gwiaździsta i Spokojna). Mamy kłopot z wyborem wykonawcy budowy zbiornika zapasu wody na ujęciu wody w Żarnowcu (brak firm chętnych do złożenia oferty). W wakacje powinny zacząć się prace związane z wykonaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach – I etap.

Przypominamy także, że od kilku lat prowadzimy projekt umożliwiający pomoc mieszkańcom w zakresie odbioru, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest, pochodzących przede wszystkim z remontowanych dachów. Oczekujemy na Państwa wnioski do edycji 2022.

Na niemal wszystkie w/w zadania pozyskano ogromną pulę środków zewnętrznych (zarówno  krajowych, jak i unijnych). Bez nich wykonanie tych zadań byłoby niemal niemożliwe, bądź zostałyby zrealizowane w ograniczonym zakresie.

Co jeszcze w 2022 r. i w najbliższej przyszłości…?

Dysponujemy środkami na tzw. tereny poPGR-owskie z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Dzięki nim, w bieżącym roku wybudujemy nowy plac zabaw przy szkole w Żarnowcu, wyremontujemy bibliotekę w Wierzchucinie oraz utwardzimy drogę gminną w Świecinie. Łącznie na ten cel wydatkujemy ponad 0,5 mln zł.

Otrzymamy 690.000 zł z konkursu Grantowego przeznaczonego na „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, czyli potocznie na zakup komputerów (276 laptopów).

Zaraz po wakacjach planujemy rozpocząć dalszą budowę infrastruktury przy drogach wojewódzkiej tj. zatoki autobusowej w Sulicicach i chodnika w Krokowej.

Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po wakacjach rozpoczniemy: remont mostu na Bychowskiej Strudze oraz przebudowę drogi dojazdowej do szkoły w Wierzchucinie, a także przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Białogóra (ul. Słoneczna, Plażowa, Cisowa, Sosnowa, Modrzewiowa), Żarnowiec (ul. Na Stoku) oraz w Karwieńskie Błota Pierwsze i Sławoszynko (ul. Wiosenna, Wesoła, Słoneczna, Zielona i Kolorowa). Wykonamy chodnik pomiędzy Lubocinem i Karlikowem. Łącznie w latach 2022-2024 planujemy wybudować ponad 5 km dróg za kwotę niemal 20 mln zł.

Dzięki pozyskanym środkom z programu „Polski Ład w łącznej wysokości niemal 11,5 mln zł będziemy realizować zadania z zakresu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w Goszczynie Wyb., Glinkach i Jeldzinie, branży kulturalnej – budowa świetlicy wiejskiej w Karwieńskich Błotach Pierwszych. Środki te wydatkujemy również na dalsze polepszenie stanu dróg i chodników w Sołectwach: Karwieńskie Błota, Lisewo, Parszczyce, Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo.

Wraz z Krokowskim Centrum Kultury pozyskaliśmy fundusze z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na adaptację I piętra Domu Kultury w Wierzchucinie oraz na remont świetlicy wiejskiej w Lisewie. Inwestycje te wykonamy w latach 2022-2023. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, w którym Stowarzyszenie Sołtysów złożyło  wniosek dotyczący remontu świetlicy w Lubkowie. Trzymamy kciuki … Jeżeli środki zostaną pozyskane to zadanie będzie wykonane do połowy 2023 r.

Liczymy także na kolejne środki z programu „Polski Ład”. W ramach ogłoszonych naborów gmina złożyła łącznie 5 wniosków. Dotyczą one: budowy hali widowiskowo – sportowej w Krokowej - etap I (budowa części basenowej), modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa w zakresie: wodociągu Wierzchucino – Białogóra, rozbudowy ujęcia wody w Wierzchucinie, budowy punktu podnoszenia ciśnienia ze zbiornikami retencyjnymi w Białogórze, modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa w: Karwieńskich Błotach II – dojście do plaży „Widowo”, Karlikowie (ul. Leśna i „odnogi”), Goszczynie (ul. Spacerowa – dokończenie), Jeldzinie (nawierzchnia w kierunku Goszczyna), Prusewie i Krokowej (ul. Szkolna w kierunku Goszczyna) oraz prac związanych z wykonaniem II etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lisewo. Ponadto zakładamy budowę obiektu nowego ośrodka zdrowia w Wierzchucinie, a także kompleksową modernizację infrastruktury edukacyjno-społecznej placówek z terenu Gminy Krokowa (modernizację obiektów szkolnych).

Planujemy także wykonać plac zabaw w Słuchowie Górnym oraz zmodernizować remizę OSP w Sławoszynie i docelowo w Tyłowie – obecnie szukamy środków finansowych na ten cel.

O losach wszystkich przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco ….